## Slide 1: Hieneken Challenge Follow Up

## Slide 2: Agenda
Pendientes minuta semana pasada
Fechas Heineken Challenge
Revisión de Avances
Temas Varios
  Reunión Martes
  Reunión Karina
  Otros

## Slide 3: Pendientes minuta semana pasada
Campos:
Poner xmind en repo y pasar link
En xmind poner codigo de colores para responsables
Pasar info PX4 a Andres
Pasar info y repo pagina a Bryan – va a comenzar una nueva
Pasar información de MCU a Luis
Ver con Gabo el diseño de los dispositivos de muestreo y de sensado
Re organizar Excel de gastos para pasar a Quiroz
Quiroz:
Revisar Excel de gastos
Todos:
Subir tareas a Jira

## Slide 4: Fechas Heineken
18 de septiembre a 1 de Octubre, pre selección nacional, mandan correo en cuanto te seleccionen o no.
2 a 15 de Octubre, pitch 3 min + 3 min preguntas, sedes GDL/CDMX
GDL
Carlos Q
Carlos C
Andres

## Slide 5: Avances
CCC
  Prueba de motor con hélice 16 pulgadas (Motor y ESC se quemaron)
  Circuito externo para límite de corriente en las pruebas
  Limitar acelerador en settings del PX4
  Avance con ensamble batería 6s Li Ion para pruebas
  1Kg por motor (limitado por sw)
  4kg total (1.6kg dron, 2.4kg carga)
Reemplazos del motor
  5010 750kv/360kv 40A 140C
  5208 330kv

## Slide 6: Avances
Carlos Quiroz
  Validation. Documento con la historia de los avances que se han hecho.
  Diferenciador.
    Investigar más respecto al cumplimiento normativo
  Descripción pitch
  Update del documento que presentamos para Talent
  Timeline
  Metas

## Slide 7: Avances
Andres
  Esta trabajando en la parte de las partículas para gazebo
  Va a revisar Open CV para implementarlo
Bryan
  Avances pagina
Luis

## Slide 8: Temas Varios
Reunión Martes. Virtual
Reunión Karina. Miércoles 1pm
Otros

## Slide 9: Minutas y acciones (independiente de las tareas)
Campos
Manual de git
Todos
Subir tareas Jira