## Slide 1: Kick off & role definition

## Slide 2: Agenda
Objetivo Aquabotics
Organización de reuniones
Plataforma para seguimiento de actividades
Heineken Challenge
Definición de roles

## Slide 3: Objetivo Aquabotics
Definir y unificar un objetivo para responder la pregunta “¿Qué es Aquabotics?”
“Consultoría ambiental que utiliza la robótica avanzada, la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos para democratizar la información medioambiental.”

## Slide 4: Organización de reuniones
Titulo de reunión
Periocidad y horario, cada Lunes 9pm?
Revisar actividades (limitar a 10 min por board)
  De acuerdo a board de Jira, por miembro o tema
  ¿Qué hice durante la semana?
  ¿Qué haré esta semana?
  ¿Qué bloqueos tengo?
Anuncios o temas varios

## Slide 5: Plataforma de avtividades
JIRA
Version gratis
Más conocida
TRELLO
Continuar con esta plataforma
Project Libre
Ver ventajas sobre JIRA en su versión gratuita

## Slide 6: Heineken Challenge
Definir alcance para Heineken Challenge.
Recabar datos del agua
Puntos del reto
Vertical: Cambio climático afectando el agua

## Slide 7: Definición de roles
Quiroz
Modelo de negocios
Andres
Odometria
Visión Artificial
Luis
Electrónica
Programación
Gabo
Diseño 3D
Dispositivos Sensado/Muestreo
Alexis
Página
Marketing
Campos
Dron/Embarcación

## Slide 8: Minutas y acciones (independiente de las tareas)
Campos:
Poner xmind en repo y pasar link
En xmind poner codigo de colores para responsables
Pasar info PX4 a Andres
Pasar info y repo pagina a Bryan – va a comenzar una nueva
Pasar información de MCU a Luis
Ver con Gabo el diseño de los dispositivos de muestreo y de sensado
Re organizar Excel de gastos para pasar a Quiroz
Quiroz:
Revisar Excel de gastos
Todos:
Subir tareas a Jira